基本条例策定市民会議HPの打合せ記録

H18.7.25於KCN事務所

- 広報グループの活動計画、HPのスコープ（構成）・コンテンツ（内容）について広報グループから説明。

- 上記を基にしたHP設計骨子についてKCNより提案。【別紙】

- 別紙提案は、掲示板をとりやめ、寄稿・投稿欄に変更し、その他は大筋で納得したが、レイアウト・デザインの完成に3ヶ月必要との説明あり。

- 市民会議としては8月31日に次回全体会と新会員の2次募集を想定しており、体裁なしの仮ページでよいから、会議のための情報共有を早急に実現したい旨を申し入れ、同日までのスタートを視野に仮ページ開設を検討いただくこととなった。この場合、本格的HP完成は11月以降となる見込み。

- 更新頻度は毎月二回を原則とし、広報グループからの原稿は校正済みの電子情報の形で提供されたいとの要請があり、了承した。

- 以上の含みで、市のHP企画部のボタンから、KCNサーバーにリンクする形でスタートできることとなる。費用については仮ページのめどが付いた段階で、その後の本ページまでを含めた年度内の見積もりと、来年度以降の予算策定のための見積もりをそれぞれ作成願うこととした。

- ページのタイトルは「自治基本条例策定市民会議」とする。

- 当初は、会議の各種予定表、全国自治体条例ページ等へのリンク、鎌倉市行政情報へのリンクを優先し、目次ページから直接必要な情報を引き出す形に集中することとした。

- 基本的には、今後必要となる予定ページはすべてデザインに織り込み、投稿や用語解説についても仮ページの中での対応を可能にする予定。

以上

Myh,H18.7.25